Wzór umowy

U M O W A   NR  ………………….

Zawarta w dniu ……………2013 roku pomiędzy Gminą Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez :

Wojciecha Huczyńskiego                                - Burmistrza Brzegu

przy kontrasygnacie Katarzyny Szczepanik    - Skarbnika Brzegu,

a

…

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową oraz grysami na sucho na terenie Gminy Brzeg w 2013 r.’’  zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym  i specyfikacjami istotnych warunków zamówienia .

§ 2

Opis robót będących przedmiotem zamówienia, o którym mowa w §1 oraz szacunkowy zakres tych robót wraz z cenami jednostkowymi określa kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią.

§3

1.  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót określonych w § 1 niniejszej  umowy kwotę należną, stosownie do postanowień niniejszej umowy, w terminach i w  sposób przewidziany w umowie lecz nie większą od ustalonego w drodze przetargu  wynagrodzenia całkowitego, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi :

netto ………………  + podatek VAT 23 %   ………………… ,

tj. łącznie brutto …………………,

słownie brutto:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ma charakter maksymalny, a jego wysokość wynikać będzie każdorazowo z zakresu robót określonych na podstawie pisemnych zleceń, o którym mowa w §4. Ilość i zakres robót określonych niniejszą umową, zawarty w pisemnych zleceniach wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie służy jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego w związku ze zleceniem Wykonawcy robót w ilości powodującej nie wyczerpanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia, określonego w ust.1.

3. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obejmują całkowity koszt wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie koszty związane z ich realizacją w szczególności; prace przygotowawcze, porządkowe, koszty oznakowania.

4. Umowa będzie realizowana do dnia 31.12.2013 r.  Termin realizacji umowy zostanie  skrócony  w przypadku zrealizowania  robót o wartości , o której mowa w ust. 1

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.

§  4

- Zakres poszczególnych robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo pisemne zlecenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest  przystąpić do realizacji  robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia na piśmie od Zamawiającego. Przez zlecenie pisemne rozumie się także zlecenie przesłane Wykonawcy za pomocą faksu na numer     ………………...

- Termin zakończenia realizacji danego zlecenia będzie wskazany każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu w zależności od zakresu robót zleconych  Wykonawcy.

- W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie o którym mowa w ust. 3, oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane wobec osób trzecich.

- Nadzór merytoryczny nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Michał Wiecha -  gł. specjalista ds. drogowych.

- Funkcję Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej pełnić będzie ……………..

- Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru zleconych robót i usług;

- o zrealizowaniu całości zlecenia Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego,

- wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty odbiorowe (kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych prac, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych) celem weryfikacji,

- w terminie do 3 dni od zgłoszenia Zamawiający ustali termin odbioru zleconych prac, przy czym termin odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zrealizowania całości zlecenia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy,                                                uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót określonych niniejsza umową w terminie określonym w pisemnych zleceniu, Zmawiający może przedłużyć termin wykonania tych robót na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy złożonego Zamawiającemu niezwłocznie po wystąpieniu tych okoliczności. W takim wypadku termin wykonania robót  może zostać przedłużony odpowiednio o okres odpowiadający okresowi, w którym wystąpiły okoliczności  uniemożliwiające terminowe wykonanie robót. Ocena okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu wykonania robót leży po stronie Zmawiającego. Zmiana terminu wykonania robót w okolicznościach opisanych powyżej następuje na podstawie pisma Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§  5

- Wszelkie prace będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się przez okres min. 3 dni (termin ten wskazany zostanie przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu) od wykonania remontu nawierzchni w technologii ,,grysy na sucho’’ do usuwania na bieżąco ewentualnego nadmiaru kruszywa z nawierzchni drogi przez jej zamiatanie i wywiezienie nadmiaru kruszywa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać remonty cząstkowe masą mineralno – asfaltową w taki sposób, aby powierzchnia wyfrezowanej nawierzchni odpowiadała możliwości przerobowej brygad wbudowujących masę. Niedopuszczalne jest pozostawienie wyfrezowanej nawierzchni na noc.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zasadniczego zakresu robót tzw. wiosennego   remontu dróg przez dwie niezależne brygady, w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania robót.

§  6

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności związanych z prawidłowym oznakowaniem prac zgodnie z zatwierdzonymi schematami tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (remont cząstkowy masą na gorąco i osobno ,,grysami na sucho’’). Wykonawca przed przedłożeniem do zatwierdzenia do Komisji ds. Organizacji Ruchu Drogowego zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym treść projektu. Jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu organizacji ruchu Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§  7

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  wynagrodzenie wynikające z ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót objętych danym zleceniem wg cen jednostkowych określonych w ofercie, przy czym wynagrodzenie  za roboty  realizowane w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć  wynagrodzenia  określonego w§ 3 pkt 1  za cały okres trwania umowy.

2. Należności  za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

3. Ceny jednostkowe robót pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w ilościach rzeczowych elementów planowanych do wykonania w ramach obowiązującej umowy wynikających z kosztorysu ofertowego.

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie każdorazowo zestawienie wykonanych robót objętych pisemnym zleceniem, potwierdzonych ilościowo i wartościowo przez Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby oraz protokół odbioru wykonanych robót  podpisany przez w/w osoby i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy .

§ 8

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad wykonanych robót, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót wadliwych do czasu wykonania tych robót wolnych od wad. W takim wypadku za datę wykonania zlecenia przyjmuje się datę zgłoszenia wykonania robót wolnych od wad.

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości, która  wynosi 24 miesięcy  licząc od daty odbioru. Podpisany protokół odbioru robót oraz kosztorys powykonawczy stanowić będą dokument gwarancyjny, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W przypadku wystąpienia wad wykonanych robót w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, niezależnie od naliczenia kar umownych z tego tytułu ma on prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do powierzenia usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

§ 9

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne:

- za zwłokę w realizacji robót objętych zleceniem w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za roboty objęte zleceniem, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w zleceniu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

- za zwłokę w przystąpieniu do realizacji robót objętych zleceniem w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za roboty objęte zleceniem, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §  4 ust. 2.

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za roboty objęte zleceniem, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- za zwłokę w dostarczeniu Zmawiającemu zatwierdzonych schematów projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym w wysokości 200 zł (słownie; dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, określonej w §3  ust. 1.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia  od umowy przez Wykonawcę z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty brutto, określonej w §3  ust. 1

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy zgodnie z  przepisem  art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych  w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób  trzecich  - powstałe w związku  z prowadzonymi robotami .

§  11

Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie realizacji budowy               odpadami, w sposób określony w ustawie  z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 39, poz. 251 )

§ 12

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających                          z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 13

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach :

- wydłużenia okresu gwarancji o dowolny okres,

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian.

4)  pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

2. Zamiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za

zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 14

1. Oprócz przypadków określonych  w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający  może odstąpić od umowy w przypadku :

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W

takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie

wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b) i c)  Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące  postanowienia szczegółowe :

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia,

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na

koszt tej strony,  z winy, której dokonano odstąpienia umowy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych  postanowieniami  niniejszej umowy , mają zastosowanie przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych , Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie odnoszącym się do przedmiotu niniejszej umową.

§ 16

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 3 egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający				       Wykonawca

.....................................			.......................................

....................................			.......................................